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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2025                                                                                            № АГ-1824-п

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальная организации местного самоуправления в Красноярском крае», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлением администрации города Минусинска от 02.09.2025 № АГ-1453-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации», постановлением администрации города Минусинска от 30.09.2025 №А-1621-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Минусинского муниципального округа», в целях формирования бюджета муниципального округа и эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и на официальном сайте Администрации города Минусинска в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по общественно – политической работе Гаинца С.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01 января 2026 года.


Глава города                                       подпись                                Д.Н. Меркулов



Приложение 
к постановлению администрации
города Минусинска 
от  07.11.2025  № АГ-1824-п

Муниципальная программа 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа»

Паспорт
муниципальной программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа»

	Наименование муниципальной программы
	«Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Минусинского муниципального округа (далее – Администрация)


	Соисполнители муниципальной программы 
	Соисполнители программы не предусмотрены

	Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) 
	- Подпрограмма 1 «Дороги муниципального округа»;
- Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских перевозок в муниципальном округе»;
- Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе».

	Цели муниципальной программы
	- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
- повышение доступности транспортных услуг для населения;
- повышение комплексной безопасности дорожного движения.

	Задачи муниципальной программы
	 - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального округа;
- обеспечение потребности населения в перевозках; 
- обеспечение дорожной безопасности и бесперебойного движения по автомобильным дорогам.


	Сроки реализации муниципальной программы
	 2026-2028 годы

	Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципального округа:
- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), в общей протяженности автомобильных дорог.
 2. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам:
 - транспортная подвижность населения; 
 - объем субсидий на 1 пассажира;
 - объем субсидий на 1 км;
 - доля субсидируемых маршрутов от общего числа;
3. Количество установленных светофорных объектов:
- установка технических средств регулирования дорожного движения: 
-дорожные знаки; 
- пешеходное ограждение; 
- установка светофоров Т7;
- устройство искусственных нервностей;
- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах.
 Сведения о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.


	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 
	Общий объем финансирования программы составляет – 
672 338,32 тыс. руб., из них:
2026 год – 212 741,68 тыс. руб.;
2027 год – 229 684,55 тыс. руб.;
2028 год – 229 912,09   тыс. руб.
в том числе средства краевого бюджета – 171 424,20 тыс. руб., из них:
2026 год – 57 141,40 тыс. руб.;
2027 год – 57 141,40 тыс. руб.;
2028 год – 57 141,40 тыс. руб.
в том числе средства бюджета округа – 500 914,12 тыс. руб., из них:
2026 год – 155 600,28 тыс. руб.;
2027 год – 172 543,15 тыс. руб.;
2028 год – 172 770,69 тыс. руб.



I. Общая характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Минусинского муниципального округа.
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.
Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы муниципального округа, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.
 Минусинский муниципальный округ является самым крупным муниципальным округом на юге Красноярского края. Округ имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым покрытием, межрегиональное автомобильное сообщение осуществляется посредством дороги федерального значения «Красноярск-Абакан-Кызыл» и автодороги, связывающей округ с краевым центром через восточные районы края. Удаленность от краевого центра - 450 км. 
Сеть автомобильных дорог обеспечивают мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Развитие экономики округа во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики муниципального округа, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития округа, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для округа.
Общая протяженность дорог на территории муниципального округа составляет 705,817 км.
Между тем состояние дорожной сети округа не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее реконструкции, капитального ремонта и строительства.
Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления. 
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. 
Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на экологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Основной целью развития транспортной сети муниципального округа является: полное и эффективное удовлетворение потребностей населения, обеспечение безопасного функционирования всех видов транспорта, повышение конкурентоспособности субъектов, участвующих в перевозке пассажиров общественным транспортом.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального округа;
- обеспечение потребности населения в перевозках; 
- обеспечение дорожной безопасности и бесперебойного движения по автомобильным дорогам. 
Результатом проведения мероприятий по развитию автомобильных пассажирских перевозок в регулярном сообщении станет повышение окупаемости перевозок за счет:
увеличение перевозок по муниципальному заказу сделает пассажирский автомобильный транспорт общего пользования более доступным для населения с низким уровнем дохода;
оптимизация структуры парка позволит сократить удельные эксплуатационные затраты, повысить качество обслуживания населения, обеспечить бесперебойность работы транспорта на регулярных маршрутах;
совершенствование и создание эффективной транспортной сети позволит обеспечить необходимый уровень подвижности населения независимо от места его проживания, повысить безопасность дорожного движения.  
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Основными видами дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) остаются столкновения транспортных средств и наезд на пешеходов.
Основное количество нарушений, способствующих совершению ДТП, приходится на водителей транспортных средств. Из-за нарушения ими Правил дорожного движения (далее ПДД) совершено более 80% всех происшествий.
За последние несколько лет на улично-дорожной сети муниципального округа наблюдается резкое увеличение количества автотранспортных средств. В результате чего повысилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к высокой напряженности дорожного движения. Ежегодное увеличение количества автотранспортных средств делают проблему безопасности дорожного движения в муниципальном округе особенно актуальной.
Данную ситуацию усугубляет существующая система регулирования дорожного движения, которая не соответствует требованиям ГОСТ Р52289-2004 и утвержденной дислокации средств регулирования дорожного движения, а именно: недостаточно установлено светофорных объектов и дорожных знаков, часть знаков требует замены.
В совокупности все это приносит огромный демографический ущерб, моральный и материальный ущерб муниципальному округу и его жителям.
Работниками ГИБДД ежегодно подготавливаются и опубликовываются материалы в средствах массовой информации (далее СМИ) о безопасности дорожного движения, организовываются и проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Программой предусматривается привлечение средств на усиление пропагандистской работы по снижению количества и тяжести аварийных ситуаций на дорогах, уменьшению травматизма и повышения безопасности дорожного движения.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия муниципальному развитию.
Эффективность и результативность реализации Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе» заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Таким образом, применение программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в муниципальном округе позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, но и сформировать предпосылки для достижения более амбициозных стратегических целей снижения дорожно-транспортного травматизма.
Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:
- транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р;
- государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596.
Целью муниципальной программы является создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения округа.
Цели муниципальной программы:
Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением 
и модернизацией существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту. 
Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.
К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится повышение доступности транспортных услуг для населения. Достижение данной цели  возможно путем развития пассажирских перевозок.
Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.
         Для достижения цели необходимо развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий на автомобильных дорогах территории муниципального округа.
Срок реализации программы - 2026-2028 годы.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограммы

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Дороги муниципального округа»
Перечень мероприятий подпрограммы:
Мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда» 
Мероприятие 1.2 «Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территории за счет средств дорожного фонда»;
Мероприятие 1.3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда»;
Мероприятие 1.4 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда».
Реализация данной подпрограммы заключается в выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них согласно приказа Министерства строительства Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских перевозок в муниципальном округе»
Перечень мероприятий подпрограммы:
Мероприятие 2.1 «Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании»;
Мероприятие 2.2 «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам».
Мероприятие 2.3 «Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока»
Реализация данной подпрограммы заключается в удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в муниципальном округе. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа, для отдельных категорий граждан.
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе»
Перечень мероприятий подпрограммы:
Мероприятие 3.1 «Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда».
Реализация данной подпрограммы заключается в снижении влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.
Мероприятие 3.2 «Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда».
Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации Минусинского муниципального округа, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы

Для достижения целей и задач муниципальной программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа» принятие нормативных правовых актов не требуется. 

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы

 Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования. 
Целевыми индикаторами (показателями) программы являются:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципального округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам;
- количество установленных светофорных объектов;
Показатели результативности программы:
- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт; 
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), в общей протяженности автомобильных дорог; 
- транспортная подвижность населения; 
- объем субсидий на 1 пассажира;
- объем субсидий на 1 км;
- доля субсидируемых маршрутов от общего числа;
- установка технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, пешеходное ограждение, установка светофоров Т7, устройство искусственных неровностей).

V.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Расходы настоящей Программы формируются за счет средств бюджета округа, краевого и федерального бюджетов.
Информация о распределении бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета и источников финансирования представлена в приложениях 3,4 к настоящей Программе.
Получатели бюджетных средств, в соответствии со ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, несут ответственность за обеспечение результативности и целевого характера использования предусмотренных им бюджетных ассигнований, в том числе направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы, а также ответственность за соблюдение условий предоставления субсидий из краевого, федерального и иных бюджетов бюджетной системы РФ.














VI. Перечень подпрограмм 
Подпрограмма 1. «Дороги муниципального округа»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

	Наименование подпрограммы
	«Дороги муниципального округа» (далее – подпрограмма)

	Исполнители подпрограммы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации Минусинского муниципального округа (далее МКУ «Управление городского хозяйства»);
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» Минусинского района (далее МКУ «Служба заказчика»)


	Исполнители мероприятий 
	МКУ «Управление городского хозяйства»; 
МКУ «Служба заказчика»

	Цель подпрограммы 
	- Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
- Формирование транспортной доступности в муниципальном округе.

	Задачи подпрограммы
	- Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
- Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

	Показатели результативности подпрограммы 
	- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), в общей протяженности автомобильных дорог.

	Сроки реализации подпрограммы
	2026-2028 годы


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета округа составляет – 397 561,07 тыс. руб., из них:
2026 год – 121 048,25 тыс. руб.;
2027 год – 138 142,64 тыс. руб.;
2028 год – 138 370,18 тыс. руб. 
в том числе средства бюджета округа – 397 561,07 тыс. руб., из них:
2026 год – 121 048,25 тыс. руб.;
2027 год – 138 142,64 тыс. руб.;
2028 год – 138 370,18 тыс. руб. 



1. Постановка общеокружной проблемы подпрограммы

Транспортное обеспечение жизнедеятельности Минусинского муниципального округа в большей степени осуществляется посредством транспортной инфраструктуры округа. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть. 
Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов (влага, температура). В результате многих перегрузок покрытия, износа и старения материалов, а иногда и не очень высокого изначального их качества с течением времени на покрытии возникают всевозможные дефекты, деформации и разрушения: неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п. В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия. 
Муниципальный округ является самым крупным муниципальным округом на юге Красноярского края. Минусинск имеет развитую автодорожную сеть с твердым покрытием, межрегиональное автомобильное сообщение осуществляется посредством дороги федерального значения «Красноярск-Абакан-Кызыл» и автодороги, связывающей муниципальный округ с краевым центром через восточные районы края. 
Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Развитие экономики округа во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, зависящей от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.
         В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния, 
и особенно в перевозках на короткие расстояния. 
В условиях постоянного роста интенсивности движения на дорогах муниципального округа, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети, и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог округа, возникла крайняя необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, которые призвана обеспечить настоящая подпрограмма. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения
и показатели результативности подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:
1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
2. Формирование транспортной доступности в муниципальном округе.
Задача подпрограммы:
- Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
- Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
Сроки выполнения подпрограммы: 2026-2028 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Минусинского муниципального округа. 
Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий 1.1-1.4 приложения 3 муниципальной программы является МКУ «Управление городского хозяйства» и МКУ «Служба заказчика».
Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
 Реализация мероприятий производится в рамках утвержденной бюджетной сметы.
         Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета округа в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий подпрограммы, за достоверность представленных сведений. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:
Мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда». В рамках данного мероприятия обеспечивается выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Состав работ определяется в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог". 
 Срок реализации мероприятия – 2026-2028 годы.
Мероприятие 1.2 «Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территории за счет средств дорожного фонда». Расходование средств осуществляется на дорожную деятельность, включая работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработке проектной документации на объекты транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Срок реализации мероприятия – 2026 год.
Мероприятие 1.3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда». 
Срок реализации мероприятия – 2026-2028 годы.
Мероприятие 1.4 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда».
Срок реализации мероприятия – 2026-2028 год.
Распределение объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 1.1, 1.2, 1.4 подпрограммы, является Администрация Минусинского муниципального округа. Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы выступает муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства». 
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 1.1, 1.3, 1.4 подпрограммы, является Администрация Минусинского муниципального округа. Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы выступает муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика». 


Директор МКУ
 «Управление городского хозяйства»              подпись                    В.И. Филяев 
 
Директор МКУ
«Служба заказчика»                                                            
[bookmark: _Hlk214283473]Минусинского района                                  подпись                     П.В. Воронков











Подпрограмма 2.
«Обеспечение пассажирских перевозок в муниципальном округе» 

 Паспорт подпрограммы муниципальной программы

	Наименование подпрограммы
	«Обеспечение пассажирских перевозок в муниципальном округе» (далее – подпрограмма)

	Исполнители подпрограммы 
	Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации Минусинского муниципального округа (далее МКУ «Управление городского хозяйства»);
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» Минусинского района (далее МКУ «Служба заказчика»)



	Исполнители мероприятий 
	МКУ «Управление городского хозяйства»
МКУ «Служба заказчика»

	Цель подпрограммы
	Повышение доступности транспортных услуг для населения

	Задача подпрограммы
	обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории округа

	Показатели результативности подпрограммы
	- транспортная подвижность населения;
- объем субсидий на 1 пассажира;
- объем субсидий на 1 км;
- доля субсидируемых поездок от общего числа поездок

	Сроки реализации подпрограммы
	2026-2028 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы 
	Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета округа составляет – 274 625,73 тыс. руб., из них:
2026 год – 91 541,91 тыс. руб.;
2027 год – 91 541,91 тыс. руб.;
2028 год – 91 541,91 тыс. руб. 
в том числе средства краевого бюджета – 171 424,20 тыс. руб., из них:
2026 год – 57 141,40 тыс. руб.;
2027 год – 57 141,40 тыс. руб.;
2028 год – 57 141,40 тыс. руб.
в том числе средства бюджета округа – 103 201,53 тыс. руб., из них:
2026 год – 34 400,51 тыс. руб.;
2027 год – 34 400,51 тыс. руб.;
2028 год – 34 400,51 тыс. руб.



1. Постановка общеокружной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Минусинского муниципального округа является конкурентным преимуществом по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно использовано.
Автомобильный транспорт представлен сетью автотранспортных предприятий различных форм собственности (общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели). 
Пассажирские перевозки осуществляются преимущественно предприятиями частной формы собственности.
За последние годы на транспорте наблюдается изменение значений основных показателей объема перевезенных грузов и количества перевезенных пассажиров.
Основной причиной послужило бурное развитие автомобилизации, что привело к резкому росту личного автотранспорта и, соответственно, снижению объема перевозок общественным транспортом. Однако, данный фактор нельзя назвать негативным для отрасли в целом в связи с тем, что он привел к увеличению транспортной подвижности населения.
Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на автомобильный транспорт, отдельно следует выделить проблему физического и морального износа подвижного состава общественного транспорта.
В настоящее время в России сложились объективные предпосылки
для ускоренного развития автомобильного транспорта. Возросло его влияние 
на развитие социально-экономической сферы страны. 
Факторы, позволяющие делать прогнозы роста развития автомобильного транспорта: 
1. Большинство населенных пунктов страны не имеют альтернативного вида сообщения.
2. Объективные преимущества автомобильного транспорта – скорость, гибкость, мобильность, надежность, перевозка по принципу «от двери к двери».
3. Вспомогательная роль автомобильного транспорта при развитии магистральных перевозок железнодорожным и воздушным транспортом.
Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью которого осуществляется 100% всех пассажирских перевозок в муниципальном округе. Междуокружные автомобильные перевозки пассажиров эффективно конкурируют с приокружными и дальними железнодорожными перевозками. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для большинства жителей округа.
Основная проблема заключается в том, что в настоящее время износ автобусного парка составляет 35%, что делает его эксплуатацию фактически невозможной. В связи с этим приобретение новых автобусов – необходимое условие для поддержания транспортной отрасли.
Невозможность эффективного решения указанной проблемы в ближайшее время за счет использования действующих механизмов обусловлена низким размером дохода, получаемого в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятий, что не позволяет аккумулировать средства для приобретения нового подвижного состава.
Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли характеризуются целевыми индикаторами выполнения подпрограммы.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение доступности транспортных услуг для населения.
Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Минусинского муниципальное округа.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
Сроки выполнения подпрограммы: 2026-2028 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрация Минусинского муниципального округа. 
По мероприятию 2.1 муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, до которого доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий. Реализация мероприятия   осуществляется путем предоставления субсидии  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам муниципального округа,   в соответствии с  Порядком предоставления субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в муниципальном округе, утвержденным постановлением администрации города Минусинска № АГ-1440-п от 13.07.2023.
По мероприятию 2.2 МКУ «Управление городского хозяйства» является заказчиком работ (услуг). Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Реализация мероприятий производится в рамках утвержденной бюджетной сметы.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета округа в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий подпрограммы, за достоверность представленных сведений. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:
Мероприятие 2.1. «Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании.
Главным распорядитель бюджетных средств является Администрация Минусинского муниципального округа. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, 
до которого доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий. 
Срок реализации мероприятия - 2026-2028 годы.
Мероприятие 2.2. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам». Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» является исполнителем мероприятия.
Срок реализации мероприятия - 2026-2028 годы.
Мероприятие 2.3. «Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока». Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» является исполнителем мероприятия 
Срок реализации мероприятия - 2026-2028 годы.
Распределение объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Директор МКУ
 «Управление городского хозяйства»             подпись                    В.И. Филяев 

Директор МКУ
«Служба заказчика»                                                            
Минусинского района                            подпись                          П.В. Воронков



Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном округе» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

	Наименование подпрограммы
	«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе» (далее – подпрограмма)

	Исполнители подпрограммы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Минусинского муниципального округа (далее МКУ «Управление городского хозяйства»)

	Исполнители мероприятий 
	МКУ «Управление городского хозяйства» 

	Цель подпрограммы
	Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение дорожной безопасности и бесперебойного движения по автомобильным дорогам

	Показатели результативности подпрограммы
	Установка технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, пешеходные ограждения, установка светофоров Т7,  устройство искусственных неровностей).

	Сроки реализации подпрограммы
	2026 год


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы средства бюджета округа составляет – 151,52 тыс. руб., из них:
2026 год – 151,52 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
2028 год – 0,00 тыс. руб.
в том числе средства бюджета округа – 151,52 тыс. руб., из них:
2026 год – 151,52 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
2028 год – 0,00   тыс. руб.


 
1. Постановка общеокружной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах.
Низкий уровень безопасности дорожного движения в условиях роста уровня автомобилизации становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищенности населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.
В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсивности движения на дорогах, учитывая увеличение правонарушений, связанных 
с управлением транспортом в состоянии опьянения, нарушения скоростного режима движения, происшествий по вине пешеходов, пренебрежения 
к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 10.11.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Согласно указанному Закону основной задачей государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита 
их прав и законных интересов, а также защита интересов общества 
и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), снижения тяжести их последствий.
Одним из основных видов ДТП являются наезды на пешеходов и составляют не менее 30 процентов от общего числа зарегистрированных ДТП.
Основными причинами таких происшествий служат нарушения Правил дорожного движения, как водителями транспортных средств, так 
и пешеходами. Вместе с тем, на совершение таких нарушений, как переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход пешеходов на проезжую часть, во многих случаях провоцирует отсутствие в необходимых местах тротуаров, пешеходных дорожек и переходов.
Другой, не менее важной проблемой, остается неудовлетворительное состояние имеющихся пешеходных переходов. По результатам проверок, проведенных сотрудниками Госавтоинспекции совместно с органами прокуратуры, установлено, что каждый четвертый пешеходный переход, обустроенный в настоящее время на улично-дорожной сети округ, не соответствует установленным требованиям по эксплуатационному состоянию и оборудованию техническими средствами организации дорожного движения в необходимом количестве.
Неудовлетворительные дорожные условия сопутствуют гибели в ДТП каждого третьего участника дорожного движения.
Необходимо отметить, что в целом неудовлетворительный дорожный фактор способствовал совершению каждого четвертого ДТП с пострадавшими. В числе наиболее распространенных причин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных участках автодорог, отсутствие или неправильное применение дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность наружного освещения.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, а также к гибели детей.
Последствия дорожно-транспортных происшествий наносят огромный демографический, моральный и материальный ущерб жителям.
В целях профилактики дорожных происшествий, в том числе с участием пешеходов, водителей в нетрезвом состоянии, сотрудниками ГИБДД ежегодно проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение аварийно-опасных нарушений ПДД, нарушений ПДД пешеходами и водителями в зоне действия пешеходных переходов, профилактику дорожных происшествий. В средствах массовой информации освещаются материалы по безопасности дорожного движения, проводятся пропагандистские мероприятия, направленные на привитие у детей навыков безопасного поведения на улице, профилактику дорожных происшествий и снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки 
и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня смертности 
и травматизма от ДТП населения, и обеспечения роста безопасности 
и благополучия граждан муниципального округа.
Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации и Красноярского края.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:
социально-экономическая острота проблемы;
межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и организаций и их заинтересованность в достижении конечного результата;
привлечение средств краевого бюджета посредством участия в реализации государственной программы «Развитие транспортной системы».
В рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в округе планируется реализация мероприятия по обустройству участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения. 
В ходе реализации данного мероприятия будут созданы максимально безопасные и комфортные условия движения участников дорожного движения на автомобильных дорогах, примыкающих к образовательным организациям с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Образовательные организации (далее – ОО) – дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации.
Замечания, указанные в предписании в области обеспечения безопасности дорожного движения устранены в срок.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью обеспечения личной безопасности граждан, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни. В значительной степени это обусловлено реализацией мероприятий, направленных на:
повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда округа;
обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы 

Целью подпрограммы является - повышение комплексной безопасности дорожного движения.
Для достижения цели подпрограммы необходимо развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, а также повышение безопасности дорожных условий.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период - с 2026 по 2028 годы.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Минусинского муниципального округа. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств. 
Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятия подпрограммы является МКУ «Управление городского хозяйства». 
Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Реализация мероприятий производится в рамках утвержденной бюджетной сметы.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета округа в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий подпрограммы, за достоверность представленных сведений. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:
Мероприятие 3.1 «Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного». 
Срок реализации мероприятия -2026 год 
Мероприятие 3.2 «Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда».
Срок реализации мероприятия -2026 год. 
Реализация мероприятия осуществляется по следующим направлениям:
- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах;
- установка пешеходного ограждения;
- устройство искусственных неровностей;
- установка искусственного освещения на пешеходных переходах;
- установка и замена светофорных объектов;
- обустройство парковочных мест.
Распределение объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Директор МКУ 
«Управление городского хозяйства»             подпись                      В.И. Филяев
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа» 

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

	№  
п/п
	
Наименование целевого индикатора, показателя результативности 
	Ед.
изм.
	Вес
показ.
рез.
	Источник 
информации
	Периодичн. определен. значений целевых индикатор, показателей
результативн.
	Значения показателей

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа»
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
Целевой индикатор 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципального округа 
	%
	Х
	Статистическая отчетность
	ежегодно
	47,63
	47,63
	47,63

	3
	
Целевой индикатор 2. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам


	тыс. чел.
	Х
	Статистическая отчетность
	ежегодно
	1018,56
	1018,56
	1018,56

	4
	Целевой индикатор 3. Количество установленных светофорных объектов

	шт.
	Х
	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии
	ежегодно
	1
	
	

	5
	Подпрограмма 1. Дороги муниципального округа

	6
	Показатель результативности 1.1.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

	
%

	0,2
	Статистическая отчетность
	ежегодно
	не менее 2,00
	не менее 2,00
	не менее 2,00

	8
	
Показатель результативности 1.2.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), в общей протяженности автомобильных дорог

	км
	0,3
	Статистическая отчетность
	ежегодно
	177,5
	177,5
	177,5

	9
	Подпрограмма 2. Обеспечение пассажирских перевозок в муниципальном округе

	10
	Показатель результативности 2.1.  
Транспортная подвижность населения

	поездок /чел.
	0,1
	Статистическая отчетность
	ежегодно
	14,12
	14,12
	14,12

	11
	
Показатель результативности 2.2.  
Объем субсидий на 1 пассажира

	руб./ пассаж
	0,1
	Статистическая отчетность
	ежегодно
	28,84
	28,84
	28,84

	12
	Показатель результативности 2.3. 
Объем субсидий на 1 км

	руб./ км
	0,1
	Статистическая отчетность
	ежегодно
	21,05
	21,05
	21,05

	13
	Показатель результативности 2.4.  
Доля субсидируемых маршрутов от общего числа

	%
	   0,1
	Статистическая отчетность
	ежегодно
	52,63
	52,63
	52,63

	14
	Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе

	15
	Показатель результативности 3.1. 
Установка технических средств регулирования дорожного движения, в том числе:

	16
	- дорожные знаки
	шт.
	0,1
	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

	ежегодно
	не менее 6
	
	

	17
	- пешеходное ограждение
	пог. м.
	
	
	
	не менее 10
	
	

	18
	-установка светофоров Т7
	шт.
	
	
	
	не менее 1
	
	

	19
	- устройство искусственных нервностей
	шт..
	
	
	
	не менее 1
	
	

	20
	- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах
	шт.
	
	
	
	796
	
	




Директор МКУ «Управление городского хозяйства»                                   подпись                                            В.И. Филяев





















Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа» 

[bookmark: _Hlk96593278]Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы

	[bookmark: _Hlk96593287]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы
	Сроки
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Последствия не реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1. Дороги муниципального округа

	2
	Мероприятие 1.1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2026
	Ремонт автодорог общего пользования местного значения 
	Не исполнение обязательств
	Приложение 1
показатель 1.1

	3
	Мероприятие 1.2 Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территории за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2026
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и пешеходных дорожек
	Не исполнение обязательств
	Приложение 1
показатель 1.1

	5
	Мероприятие 1.3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2028
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и пешеходных дорожек
	Не исполнение обязательств
	Приложение 1
показатель 1.1

	6
	Мероприятие 1.4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2028
	Содержание автодорог общего пользования местного значения протяженностью 705,817 км в летний и зимний периоды (очистка дорог, тротуаров от снега, наносного грунта и мусора; удаление снежного наката, наносного грунта; подсыпка дорог, тротуар.  противогололедными материалами; уборка и вывоз снега, мусора; восстановление, устранение повреждений, а/дорог; окрашивание и ремонт скамеек, остановок; содержание и эксплуатация светофорных объектов и видеонаблюдений; и др.)
	Содержание автодорог не будет соответствовать нормативным требованиям
	Приложение 1
показатель 1.2

	7
	Подпрограмма 2. Обеспечение пассажирских перевозок в муниципальном округе


	
	Мероприятие 2.1 Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на 
возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2028
	Плановое количество 
пассажиров в 2026 году
	Снижение транспортной подвижности населения
	Приложение 1
показатель 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

	8
	Мероприятие 2.2  
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2028
	Плановое количество 
пассажиров в 2026году 
	Снижение транспортной подвижности населения
	Приложение 1
показатель 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

	9
	Мероприятие 2.3  
Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2028
	Плановое количество 
пассажиров в 2026 году
	Снижение транспортной подвижности населения
	Приложение 1
показатель 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

	10
	Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе

	11
	Мероприятие 3.1 
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2026
	Установка светофорных объектов типа, дорожные знаки, дорожная разметка, установка пешеходного ограждения, устройство искусственных неровностей.
	Снижение тяжести последствий ДТП
	Приложение 1
показатель 3.1

	12
	Мероприятие 3.2 
Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	2026
	2026
	Замена и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, установка пешеходного ограждения, устройство искусственных неровностей, установка и замена светофорных объектов
	
	Приложение 1
показатель 3.1



Директор  МКУ «Управление городского хозяйства»                                      подпись                                                      В.И. Филяев






Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

	№ п/п
	Статус 
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы
.

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦС
	ВР
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Итого на период
2026-2028 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Муниципальная программа
	«Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа» 
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	212 741,68
	229 684,55
	229 912,09
	672 338,32

	
	
	
	Администрация Минусинского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	Х
	212 741,68
	229 684,55
	229 912,09
	672 338,32

	2
	Подпрограмма 1
	«Дороги муниципального округа» 
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	121 048,25
	138 142,64
	138 370,18
	397 561,07

	
	
	
	Администрация Минусинского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	Х
	121 048,25
	138 142,64
	138 370,18
	397 561,07

	3
	Мероприятие 1.1
	
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	

	
	
	
	
	502
	0409
	03100SД160
	240
	1 315,33
	0,00
	0,00
	1 315,33

	4
	Мероприятие 1.2
	Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально- экономического развития территории за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	502
	0409
	03100SД140
	240
	112,11
	0,00
	0,00
	112,11

	6
	Мероприятие 1.3
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	502
	0409
	031009Д001
	240
	961,00
	860,10
	861,80
	2 682,90

	7
	Мероприятие 1.4
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	502
	0409
	031009Д002
	610
	118 659,81
	137 282,54
	137 508,38
	393 450,73

	8
	Подпрограмма 2
	«Обеспечение пассажирских перевозок в муниципальном округе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	91 541,91
	91 541,91
	91 541,91
	274 625,73

	
	
	
	Администрация Минусинского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	Х
	91 541,91
	91 541,91
	91 541,91
	274 625,73

	9
	
Мероприятие 2.1
	Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании
	Администрация Минусинского муниципального округа
	502
	0408
	0320081300
	810
	34 400,50
	34 400,50
	34 400,50
	103 201,50

	10
	Мероприятие 2.2
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

	Администрация Минусинского муниципального округа
	502
	0408
	0320082380
	240
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03

	11
	Мероприятие 2.3
	Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	502
	0408
	03200S3940
	810
	57 141,40
	57 141,40
	57 141,40
	171 424,20

	12
	Подпрограмма 3
	«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	151,52
	0,00
	0,00
	152,52

	
	
	
	Администрация Минусинского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	Х
	151,52
	0,00
	0,00
	152,52

	13
	Мероприятие 3.1
	Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	101,01
	0,00
	0,00
	101,01

	
	
	
	Краевой бюджет
	502
	0409
	033И59Д120
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет округа
	502
	0409
	033И59Д120
	240
	101,01
	0,00
	0,00
	101,01

	14
	Мероприятие 3.2
	Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда 
	Администрация Минусинского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	50,51
	0.00
	0,00
	50,51

	
	
	
	Краевой бюджет
	502
	0409
	033И59Д130
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет округа 
	502
	0409
	033И59Д130
	240
	50,51
	0.00
	0,00
	50,51


    
  
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»                                             подпись                                              В.И. Филяев



















Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной инфраструктуры Минусинского муниципального округа»


Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

	№   п/п
	Источник финансирования
	Объемы финансирования


	
	
	Всего
	в том числе по годам


	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по Программе:
	672 338,32
	212 741,68
	229 684,55
	229 912,09

	2
	По источникам финансирования:
	
	
	
	

	3
	1. Бюджет округа	
	500 914,12
	155 600,28
	172 543,15
	172 770,69

	4
	2. Краевой бюджет
	171 424,20
	57 141,40
	57 141,40
	57 141,40

	5
	3. Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	5. Другие бюджеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Подпрограмма 1 «Дороги муниципального округа» 
	397 561,07
	121 048,25
	138 142,64
	138 370,18

	9
	По источникам финансирования:
	
	
	
	

	10
	1. Бюджет округа
	397 561,07
	121 048,25
	138 142,64
	138 370,18

	11
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	3. Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	5. Другие бюджеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских перевозок в муниципальном округе» 	
	274 625,73
	91 541,91
	91 541,91
	91 541,91

	16
	По источникам финансирования:
	
	
	
	

	17
	1. Бюджет округа
	103 201,53
	34 400,51
	34 400,51
	34 400,51

	18
	2. Краевой бюджет
	171 424,20
	57 141,40
	57 141,40
	57 141,40

	19
	3. Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	5. Другие бюджеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе»
	151,52
	151,52
	0,00
	0,00

	23
	По источникам финансирования:
	
	
	
	

	24
	1. Бюджет округа
	151,52
	151,52
	0,00
	0,00

	25
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	3. Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	5. Другие бюджеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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Приложение 5
к муниципальной программе
«Обеспечение транспортной
Инфраструктуры Минусинского муниципального
округа»

МЕТОДИКА
Измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы

I. Описание целевых индикаторов

Целевой индикатор 1: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сети автомобильных дорог муниципального образования»
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо), реестр автомобильных дорог (улиц).
Расчет целевого индикатора: 



Dd - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сети автомобильных дорог муниципального образования;
Dp - протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;
Do – общая протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения.

Целевой индикатор 2: «Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам»
Единица измерения: тыс. чел.
Источник информации: Форма № 1-автотранс федерального статистического наблюдения. 

Целевой индикатор 3: Количество установленных светофорных объектов.
Единица измерения: единица (ед.);
Источник информации: отчеты получателей субсидии о достижении показателей результативности использования субсидии по форме, установленной соглашением. 

Показатель результативности 1.1: «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт».
Единица измерения: процент (%);
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо), реестр автомобильных дорог (улиц).
Расчет показателя результативности:



Др - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;
Пр - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;
По - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Показатель результативности 1.2: «Разработка ПСД».
Единица измерения: единица (ед.);
Источник информации: Данные учреждения согласно заключенному и исполненному муниципальному контракту.

Показатель результативности 1.3: «Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), в общей протяженности автомобильных дорог».
Единица измерения: километр (км.);
Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо), реестр автомобильных дорог (улиц).

Показатель результативности 2.1: Транспортная подвижность населения.
Единица измерения: поездок /чел.
Источник информации: Форма № 1-автотранс федерального статистического наблюдения. 
Расчет показателя результативности:


Где:
Тп – годовая транспортная подвижность населения по пассажирским перевозкам по субсидируемым маршрутам;
Кп -  количество перевезенных пассажиров в год по субсидируемым маршрутам;
Чн – численность населения округа по состоянию на 01.01.2026. 

Показатель результативности 2.2: «Объем субсидий на 1 пассажира».
Единица измерения: руб./ пассаж 
Источник информации: Форма № 1-автотранс федерального статистического наблюдения. 
Расчет показателя результативности:

где:
Vп - Объем субсидий на 1 пассажира по субсидируемым маршрутам;
Vo – объем выделенной субсидии на пассажирские перевозки;
Kп – количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам.

Показатель результативности 2.3: «Объем субсидий на 1 км».
Единица измерения: руб./ км.
Источник информации: Форма № 1-автотранс федерального статистического наблюдения. 
Расчет показателя результативности:



где:
V - объем выделенной субсидий пассажирские перевозки на 1 км;
Vo - объем выделенной субсидии на пассажирские перевозки;
Пк -  годовой пробег транспортного средства с пассажирскими перевозками по субсидируемым маршрутам.

Показатель результативности 2.4: «Доля субсидируемых маршрутов от общего числа».
Единица измерения: процент (%).
Источник информации: Форма № 1-автотранс федерального статистического наблюдения. 
Расчет показателя результативности:

Где:
D - доля субсидируемых маршрутов от общего числа пассажирских перевозок за год;
Кс – количество рейсов пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах;
Кm – общее количество рейсов пассажирских перевозок.

Показатель результативности 3.1: «Установка технических средств регулирования дорожного движения».
Единица измерения: 
- дорожные знаки, единица (ед.);
- пешеходное ограждение, погонный метр (п.м.);
- установка светофоров Т7 (ед.);
- устройство искусственных нервностей, единица (ед.);
Источник информации: Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии.


Директор МКУ
«Управление городского хозяйства»                   подпись                   В.И. Филяев


